**Сводный отчет об эффективности исполнения**

**Регламента по сопровождению инвестиционных проектов**

**в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре**

**за 1 полугодие 2024 год**

**Основание подготовки Отчета**: постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27 декабря 2013 года № 590-п «О Регламенте по сопровождению инвестиционных проектов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (далее – Регламент).

**Цель Регламента:** повышение эффективности взаимодействия органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и субъектов инвестиционной деятельности во исполнение Плана мероприятий по внедрению стандарта деятельности исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, утвержденного распоряжением Правительства автономного округа от 24 ноября 2012 года № 700-рп.

**Отчетный период**: первое полугодие 2024 год

**Новые проекты, с которыми заключены соглашения за отчетный период:** в рамках исполнения Регламента заключено 6 соглашений о сопровождении инвестиционного проекта с:

ООО «Евразия СПГ» проект по строительство малотоннажного комплекса по сжижению газа (соглашение № 70 от 20.02.2024);

ООО «Солида-Ойл» проект по созданию промышленного предприятия по производству смазывающей добавки, технических масел и прочих неопасных химических реагентов для применения в области ТЭК (соглашение № 71 от 29.02.2024);

ООО «СФК Сургутгазстрой» проект по созданию центра туризма и отдыха в городе Сургут (соглашение № 73 от 28.05.2024);

ООО «ПромЛес» проект по созданию комплекса по лесопилению в Сургутском районе (соглашение № 74 от 28.05.2024);

ООО «БелоярскНефтеСервис» проект по строительству объектов промышленной инфраструктуры (соглашение № 75 от 10.06.2024);

ООО «ОПТОСТАР-ЛОГИСТИК» проект по созданию завода по переработке лома, трубной продукции и высокотехнологичному производству широкого спектра металлоизделий на территории особой экономической зоны г. Нягань (соглашение № 76 от 27.06.2024).

**Основные мероприятия:**

За отчетный период осуществлены следующие мероприятия по сопровождаемым проектам:

В рамках реализации инвестиционного проекта по созданию индустриального парка «Югра» в городе Сургуте на постоянной основе осуществляется взаимодействие с управляющей компанией по вопросу привлечении потенциальных резидентов для локализации проектов на территории индустриального парка.

В рамках реализации проекта по строительство малотоннажного комплекса по сжижению газа ООО «Евразия СПГ» оказана всесторонняя поддержка по вопросу локализации производства на территории автономного округа.

Рассмотрены варианты размещения комплекса на территории муниципальных образований Нижневартовск, Мегион, Пыть-Ях, Нефтеюганский р-н, Нижневартовский р-н, Сургутский р-н. Проведено совместное совещание в режиме ВКС с участием Департамента строительства и ЖКК Югры, муниципалитетов, Фонда развития Югры и представителей инвестора о предоставлении вариантов потенциальных инвестиционных площадок. Приоритетным направлением для реализации проекта определен Нефтеюганский район, поселок Салым. Прорабатывается вопрос возможного подключения к сетям газоснабжения, электроснабжения соответствующих требованиям Инвестора, и предоставления земельного участка в аренду без проведения торгов.

Сформирован план мероприятий («дорожной карты») по реализации проекта с указанием ответственных и сроков исполнения мероприятий.

Оказана методическая поддержка ООО «Агропродукт» в подготовке документов для подачи Заявления о предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов для реализации масштабного инвестиционного проекта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

Подписано распоряжение Губернатора о предоставлении земельных участков в аренду без проведения торгов от 14.05.2024 № 124-рг.

Заключено Соглашение о реализации масштабного инвестиционного проекта от 27.05.2024.

Инвестором подписаны договоры аренды с администрацией Нефтеюганского района № 88, 89 от 13.06.2024.

По проекту строительства 1-й очереди производства угля древесного высокоэнергетического инвестором ООО «Сибирский биоуголь» определена площадка по локализации проекта. Организовано рабочее совещание в формате ВКС с участием администрации Сургутского района и Фонда развития Югры по вопросу предоставления субсидий и грантов для реализации проекта.

По проекту строительства метановой АГНКС, инициированного ООО «Сибнефтехимтрейд» был проведен комплекс встреч и консультаций (в том числе в формате ВКС), с администрацией Нефтеюганского района, администрацией п. Салыма и администрацией г. Ханты-Мансийска, осуществлена работа по поиску земельных участков для локализации проекта, получено согласование ФКУ «Уралуправтодор» о возможности организации безопасного въезда и выезда с автозаправочной станции в п. Салым. Определен земельный участок на территории г. Ханты-Мансийска для реализации проекта.

В рамках реализации проекта по созданию комплекса по лесопилению в Сургутском районе прорабатывается вопрос по предоставлению земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов для реализации масштабного инвестиционного проекта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Осуществляется взаимодействие с администрацией Сургутского района по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка, а также по подготовке пакета документов для подачи соответствующей заявки.

Инвестору ООО «СФК Сургутгазстрой» оказывается консультационная поддержка по возможности размещения проекта на инвестиционной площадке в г. Сургут. Прорабатывается вопрос по расторжению договора аренды с действующим арендатором и дальнейшим предоставлением земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов для реализации масштабного инвестиционного проекта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

Инвестору ООО «БелоярскНефтеСервис» оказана консультационная поддержка по порядку получения статуса резидента Арктической зоны РФ, о льготах и преференциях, применимых при реализации инвестиционного проекта по строительству объектов промышленной инфраструктуры. Оказана методическая поддержка в подготовке заявки на получение статуса резидента, а также в подготовке бизнес-плана, расчетных форм и иных необходимых документов.

Кураторами проектов на постоянной основе осуществляется информационно-консультационное сопровождение и содействие в реализации инвестиционных проектов посредством телефонных звонков, обращений по электронной почте, рабочих встреч (в том числе в режиме ВКС).

Эффективность реализации проектов, сопровождаемых по принципу «одного окна» в рамках Регламента, за отчетный период:

* создано 91 рабочее место;
* фактический объем осуществленных инвестиций по сопровождаемым инвестиционным проектам составил 962,7 млн рублей;
* бюджетный эффект для автономного округа от реализации проектов составил 198,2 млн рублей.