Приложение 2 к протоколу № 32

заседания Совета при Правительстве

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

по вопросам развития инвестиционной деятельности

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

ПРАВИТЕЛЬСТВО

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

Ханты-Мансийск

**О внесении изменений в приложение к постановлению**

**Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**

**от 27 декабря 2013 года № 590-п «О Регламенте по сопровождению инвестиционных проектов в Ханты-Мансийском**

**автономном округе – Югре»**

Руководствуясь законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25 февраля 2003 года № 14-оз «О нормативных правовых актах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», от 12 октября 2005 года № 73-оз «О Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», от 31 марта 2012 года № 33-оз «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры п о с т а н о в л я е т**:**

1. Внести в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27 декабря 2013 года № 590-п «О Регламенте по сопровождению инвестиционных проектов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» следующие изменения:
	1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Рекомендовать Главам муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

2.1. организовать сопровождение инвестиционных проектов согласно Регламенту;

2.2. обеспечить представление в Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры сведений необходимых для исполнения Регламента.».

1.2. дополнить пунктом 3 следующего содержания:

 «3. Рекомендовать действующим в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре территориальным органам федеральных органов исполнительной власти и ресурсоснабжающим организациям при взаимодействии с инвесторами, реализующими инвестиционные проекты в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, предусмотреть использование в работе Регламента.».

* 1. Приложение изложить в следующей редакции:

«Приложение

к постановлению Правительства

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры

от 27 декабря 2013 года № 590-п

Регламент

сопровождения инвестиционных проектов в Ханты-Мансийском

автономном округе – Югре (далее - Регламент)

1. Настоящий Регламент основан на принципе «одного окна» в соответствии с требованиями Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в целях снижения административных барьеров при реализации инвестиционных проектов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (далее также - автономный округ).

2. В целях настоящего Регламента используются следующие понятия:

инвестор - субъект инвестиционной деятельности, реализующий или планирующий реализацию инвестиционного проекта, приобретающий имущественные права на создаваемые в результате реализации инвестиционного проекта объекты капитального строительства частной собственности, а также реализующий или планирующий реализацию инвестиционного проекта в соответствии с федеральным законодательством о концессионных соглашениях, соглашениях о государственно частном партнерстве, соглашениях о муниципально частном партнерстве;

инвестиционная площадка - свободные производственные или хозяйственные площади, предназначенные для реализации инвестиционных проектов, обеспеченные необходимой для реализации инвестиционных проектов инфраструктурой, находящиеся в государственной (муниципальной) собственности, собственности государственных или муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и (или) обществ с долей участия автономного округа либо муниципального образования автономного округа в уставном (складочном) капитале, а также в собственности их дочерних обществ;

Совет - координационный и совещательный орган в сфере развития инвестиционной деятельности, созданный в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29 декабря 2011 года № 510-п «О Совете при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по вопросам развития инвестиционной деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;

сопровождение инвестиционных проектов - комплекс последовательных действий по оказанию информационно-консультационного и организационного содействия инвесторам в реализации инвестиционных проектов;

организация инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства - юридическое лицо, зарегистрированное в форме коммерческой или некоммерческой организации, которое создается, осуществляет свою деятельность или определяется в качестве поставщика (исполнителя, подрядчика) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных или муниципальных нужд при реализации государственных программ (подпрограмм) автономного округа, обеспечивает условия для создания субъектов малого и среднего предпринимательства и оказания им поддержки;

участники Регламента - исполнительные органы государственной власти автономного округа, осуществляющие функции по реализации единой государственной политики и нормативному правовому регулированию, оказанию государственных услуг в соответствующих сферах экономической деятельности, некоммерческая организация «Фонд развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», автономное учреждение «Технопарк высоких технологий», органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

куратор инвестиционного проекта - участник Регламента, осуществляющий сопровождение инвестиционного проекта в соответствии с заключенным с инвестором соглашением о сопровождении инвестиционного проекта;

информационная система - система обеспечивающая удовлетворение потребности инвесторов, органов государственной власти автономного округа, органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа в информации и информационном взаимодействии при сопровождении инвестиционных проектов;

уполномоченный организация – специализированная организация автономного округа по привлечению инвестиций и работе с инвесторами, осуществляющая администрирование информационной системы, а также выполняющая в установленных случаях функции куратора инвестиционного проекта.

II. Порядок рассмотрения обращений инвестора

3. Инвестор в целях реализации инвестиционного проекта имеет право обратиться посредством сервиса, размещенного на Инвестиционном портале Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (http://investugra.ru/), к любому участнику Регламента за получением консультации по вопросам, связанным с:

а) организацией сопровождения инвестиционных проектов;

б) реализацией инвестиционного проекта, а также требованиями, предъявляемыми к инвестиционному проекту для предоставления поддержки в формах и случаях, предусмотренных законами автономного округа «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», «О развитии малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», «О порядке предоставления государственных гарантий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

в) реализацией инвестиционного проекта с использованием механизмов, предусмотренных Федеральным законом «О концессионных соглашениях»;

г) реализацией инвестиционного проекта, с использованием механизмов, предусмотренных Федеральным законом «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

д) реализацией инвестиционного проекта, а также требованиями, предъявляемыми к инвестиционному проекту, для предоставления поддержки за счет организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

е) заключением соглашения о сотрудничестве между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и инвестором.

4. Участник Регламента:

а) в течение 10 рабочих дней с даты обращения инвестора консультирует инвестора по вопросам, указанным в пункте 3 настоящего Регламента;

б) в течении 20 рабочих дней с даты обращения инвестора направляет посредством информационной системы в Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее - Депэкономики Югры) информацию об оказанной в соответствии с пунктом 3 Регламента консультации.

III. Порядок организации сопровождения инвестиционных проектов

5. Инвестор, заинтересованный в организации сопровождения инвестиционного проекта представляет любому участнику Регламента следующие документы (далее – Заявка):

а) заявление и бизнес-план инвестиционного проекта по формам, утверждаемым Депэкономики Югры;

б) документальное подтверждение источников финансирования реализации инвестиционного проекта в размере не менее 10 % от стоимости инвестиционного проекта.

6. Заявка может быть подана инвестором:

а) в электронном виде путем заполнения ее формы, размещенной на Инвестиционном портале Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (http://investugra.ru/);

б) на бумажном носителе.

7. Участник Регламента в течение 3 рабочих дней, со дня получения Заявки направляет ее копию в Депэкономики Югры.

8. Основаниями для отказа в сопровождении инвестиционного проекта являются:

а) инвестиционным проектом предусматривается переход имущественных прав на создаваемые в результате реализации инвестиционного проекта объекты капитального строительства, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством о концессионных соглашениях, соглашениях о государственно частном партнерстве;

б) отсутствие у инвестора собственных средств, необходимых для реализации инвестиционного проекта в размере не менее 10 % от стоимости инвестиционного проекта;

в) инвестиционным проектом не предусмотрен бюджетный, экономический, социальный эффект;

г) документы, указанные в пункте 5 Регламента, представлены не в полном объеме и (или) в них содержится недостоверная информация, или внутренние несоответствия;

д) наличие у инвестора на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором поступила Заявка неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и (или) действующего соглашения (договора), предусматривающего поддержку соответствующего инвестиционного проекта за счет средств бюджета автономного округа;

е) инвестор на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором поступила Заявка, находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а инвестор - индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.

 9. В случае отсутствия оснований для отказа в сопровождении инвестиционного проекта, указанных в пункте 8 Регламента, Депэкономики Югры в срок не более 10 рабочих дней со дня получения Заявки:

а) определяет куратора инвестиционного проекта исходя из отраслевой принадлежности вида деятельности, указанного в Заявке в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности, утвержденным Приказом Росстандарта от 31 января 2014 года № 14-ст "О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) и Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)" и (или) планируемого места реализации инвестиционного проекта;

б) направляет инвестору на электронный адрес, указанный в заявлении, уведомление об определении куратора инвестиционного проекта, а также сведения необходимые для обеспечения доступа инвестора к информационной системе;

в) направляет куратору инвестиционного проекта посредством информационной системы копии Заявки и уведомления об определении куратора инвестиционного проекта;

д) направляет в соответствующий орган местного самоуправления муниципального образования автономного округа посредством информационной системы копию решения об определении куратора инвестиционного проекта.

10. Уполномоченная организация совместно с Куратором, соответствующим органом местного самоуправления муниципального образования автономного округа в срок не более 10 рабочих дней со дня получения решения об определении куратора формирует посредством информационной системы проект плана мероприятий по сопровождению проекта с определением ответственных за реализацию этапов проекта плана мероприятий по сопровождению проекта

11. Куратор инвестиционного проекта, определенный в соответствии с пунктом 9 Регламента в срок не более 10 рабочих дней со дня получения решения об определении куратора направляет инвестору и органу местного самоуправления муниципального образования автономного округа посредством информационной системы проект плана мероприятий по сопровождению проекта, подписанное со своей стороны соглашение о сопровождении инвестиционного проекта по форме утверждаемой Депэкономики Югры.

11. Инвестор в течение 20 рабочих дней с даты получения соглашения о сопровождении инвестиционного проекта подписывает его и представляет указанное соглашение в электронном виде посредством информационной системы и (или) на бумажном носителе Куратору инвестиционного проекта.

В случае непредставления инвестором в указанный срок подписанного соглашения о сопровождении инвестиционного проекта инвестор считается отказавшимся от заключения указанного соглашения.

12. Куратор инвестиционного проекта, орган местного самоуправления муниципального образования автономного округа на территории которого планируется реализация инвестиционного проекта:

а) оказывают информационно-консультационное и организационное сопровождение инвестиционного проекта путем:

обеспечения инвестора информацией о возможностях размещения инвестиционного проекта (инвестиционных площадках, существующих предприятиях, готовых рассматривать предложения о сотрудничестве и т.д.), информацией о социально-экономическом положении, кадровом потенциале автономного округа и муниципального образования, транспортных схемах, природных ресурсах и т.д.;

обеспечения посещения инвестором инвестиционных площадок, помощь в организации и проведении переговоров (с ресурсоснабжающими организациями, потенциальными партнерами и т.д.);

предоставления исчерпывающей информации о возможных инструментах поддержки инвестиционной деятельности;

консультирования инвестора по вопросам, связанным с реализацией инвестиционного проекта, о потенциальных возможностях, которые инвестор может использовать при реализации инвестиционного проекта (кооперация с существующими предприятиями, функционирующими в автономном округе и т.д.).

размещения инвестиционного проекта на инвестиционной площадке;

оформления прав на земельный участок под строительство;

согласования проектной документации на строительство, получении разрешения на строительство объекта и сдачи его в эксплуатацию;

оформления прочей разрешительной документации, необходимой для реализации инвестиционного проекта.

13. Основаниями для прекращения сопровождения инвестиционного проекта являются:

а) исполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных соглашением о сопровождении инвестиционного проекта;

б) неисполнение инвестором существенных условий соглашением о сопровождении инвестиционного проекта;

б) наличие у инвестора на первое января и (или) на первое июля текущего года неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и (или) просроченной задолженности по возврату в бюджет автономного округа, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченная задолженности перед бюджетом автономного округа;

в) инвестор на первое января и (или) на первое июля текущего года находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а инвестор - индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

г) отсутствие у инвестора имущественных прав на созданные в результате реализации инвестиционного проекта объекты капитального строительства, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством о концессионных соглашениях, соглашениях о государственно частном партнерстве.

14. В случае выявления оснований, указанных в пункте 13 Регламента куратор направляет посредством информационной системы в уполномоченную организацию заявление о рассмотрении вопроса о прекращении сопровождения инвестиционного проекта по форме, утверждаемой Депэкономики Югры.

15. Решение о прекращении сопровождении инвестиционного проекта по основаниям, указанным в пункте 13 Регламента, принимает рабочая группа Совета при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по вопросам развития инвестиционной деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в порядке, определяемом Советом при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по вопросам развития инвестиционной деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

IV. Заключительные положения

16. Предоставление инвесторам государственной поддержки осуществляется в порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством автономного округа.

17. К сопровождению инвестиционного проекта могут быть привлечены хозяйствующие субъекты, осуществляющие финансово-технический аудит и надзор, предоставляющие экспертные, консультационные, инжиниринговые услуги, а также специализированные центры и агентства, сторонние организации для участия в проведении презентационных мероприятий.

Привлечение указанных хозяйствующих субъектов осуществляется в соответствии с федеральным законодательством и законодательством автономного округа.

18. Информация и материалы о сопровождении инвестиционных проектов размещаются в сети Интернет на официальных сайтах исполнительных органов государственной власти автономного округа в домене третьего уровня Единого официального сайта государственных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и на Инвестиционном портале Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

19. Куратор инвестиционного проекта, орган местного самоуправления в целях осуществления уполномоченной организацией контроля за сопровождением инвестиционного проекта ежеквартально направляет отчет об исполнении плана мероприятий по сопровождению проекта.

20. Уполномоченная организация представляет Депэкономики Югры:

сводный отчет об эффективности исполнения регламента по итогам 6 месяцев – в срок до 1 августа текущего года;

сводный отчет об эффективности исполнения регламента по итогам 6 месяцев – в срок до 15 февраля года.».

Губернатор

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры Н.В. Комарова